## Slide 2
WELCOME
TO
CONCORT HOTEL
pROJECT

## Slide 3: Concort hotel project hazirlik! *Tum videolarınızı kaydediniz lütfen! *Tüm adımları dikkatle ve sirasiyla uygulayiniz! *Bu proje piyasada kullanacaginiz önemli bir proje ve recruiterlara ifade edeceginiz proje!!! *Sprint sonu hedefinize eristiginizde kaydettiginiz videoyu bize slackten aktarabilirsiniz! Basarilar!!!

## Slide 4: Jira’da Concort hotel adinda bir proje olusturunuz Grooming (Refinement / arıtma) meeting
Tum takim arkadaslarinizi projeye ekleyiniz.
Grooming meeting organize ediniz ve tum takim arkadaslariniz katilsinlar
Sonra user story ve acceptance criteria olusturunuz.
Olusturacaginiz user story ve acceptance criterialari once excele yaziniz
Sonra onlari Jira da backlog a aktariniz(sprint backlog a degil)
Toplamda 10 user story olusturunuz takim olarak
Tum meetinglerinizi birer birer kaydediniz

## Slide 5: Sprint planning meeting
Sprint panning e basladiginizda;
SM Jira boardu acmalidir
Sonra PO higher priority (oncelikli) user storylerden baslayarak sirasiyla hepsini değerlendirmeye getirmeli.
Sonra sirasiyla tum user storyleri SM teker teker Development team e sormali
Herkes puanini ayni anda gostererek tum user storyler puanlandirilmali
Sonra SM maximum ve minimum rakamlari sorarak degerlendirmeli ve orta yol bulunmali, ama sizler icin gercekten automation icin ne kadar puan tutarsa Fibonacci rakamlarini kullanarak ona gore puanlandiriniz.
Ardından PO veya BA bunları Backlog’tan (user storyler) Sprint backlog’a taşımalıdır ve Jira’da sprint baslatilmalidir.

## Slide 6: Sprint
Herkes en az 1 user story üzerinde çalışmalı ve bunları tüm ekip üyeleri arasında paylaşmalıdır
Test case oluşturun ve bunları ilgili user storye link edin
Test case için gerekirse bir ön koşul(precondition) oluşturun (optional)
Ardından test seti oluşturun ve test caseleri test setinize bağlayın
Sonra test steplerinizi test caselerinizde olusturmalisiniz
Ardından test planı oluşturun ve test setinize bağlayın
Ardindan tum test caselerinizi yurutun (execute)
Beklenen sonuçlar gerçek sonuçlarla eşleşmezse, bir bug ticketi oluşturun ve ilgili Developer’a atayın
User story, test case, test set and test plans bittiginde, Onlari boardunuzda Done kismina getiriniz
Son derste izlemis oldugumuz tum adimlari takip ediniz ve user story, test case, test set, test plans olusturunuz ve tamamini execute ediniz

## Slide 7: Daily stand up
Bu asamada user storylerinizi manuel olarak veya automate ederek test etmeye basladiginizda, önceki gun neler yaptiginizi ve o gun ne uzerine calistiginizi belirtiniz. Eger her hangi bir impediment olursa, onlarida belirtiniz.
Tum meseleleri takim arkadaslariyla degerlendiriniz
Bu toplantiniz 15 dakikayi gecmemelidir

## Slide 8: Sprint review meeting (Sprint Demo)
Tum asamalar bittiginde, yapmis oldugunuz calismayi business yetkililerine demo olarak sununuz(mentor veya instructorlar olabilir)
Bu aşama normalde sadece bir kisi tarafindan yapilsa da, sizin takiminizda herkes uzerinde calistigi user storyi kendisi demo yapmalidir.

## Slide 9: Sprint Retrospective meeting
Her sey tamamlandiginda, SM boardu yoneterek sirasiyla şunları yapiniz;
Neler iyi gecti => tum takim üyeleri fikir beyan etmeli
Neler duzeltilebilir? => Tum takim fikir beyan etmeli
Bir sonraki sprint'te ne yapacağız? => yorumlar
Her hangi bir blocker varmiydi?(impediments)

## Slide 10: Bu Epicleri kullaniniz ve user storylerinizi olusturunuz
Giris Sayfasi erisilebilir ve guvenli olmali
Ana sayfa de sirasiyla şu moduleler bulunmalidir: Hotel, room and reservation..
Hotel olusturulabilmelidir
Room olusturulabilmelidir
Reservation olusturulabilmelidir

## Slide 11: Test Data
QA Environment: https://qa-environment.concorthotel.com/
Prod environment: https://www.concorthotel.com/
UserName = manager
Password = Manager1!
Invalid test datayi kendiniz rast gele olusturabilirsiniz
Hotel, room ve rezrvasyon datasini excelde olusturabilirsiniz.

## Slide 12: Good Luck to You All! Herkese Basarilar!
Tum asamalariniz bittikten sonra recordinglerinizi slackten gondermeyi unutmayiniz

## Slide 13: Gordugunuz gibi mukemmel bir ilerleme kaydettiniz suana kadar ve onlari tamamen gerçek is ortamina yansitmis oldunuz ve tum bunlari zorlanmadan interviewlerde (mulakatlar) sorunsuz izah edebilirsiniz